Sistema de Cadastro de Filmes

# Introduction

Planejamento do sistema de cadastro de filmes de uma locadora, onde os filmes serão cadastrados através de nome, elenco, gênero, entre outros. E será feito a analise de requisitos, de diagramas e será desenvolvido uma aplicação desktop na linguagem Java para ser utilizado no sistema operacional Windows.

# Project organization

Os membros do projeto são:

- Gerente de Projetos: Amanda Linck. Gerencia o projeto, define requisitos, verifica os diagramas, elabora o planejamento.

- Analista: Elisa Flach. Define requisito e desenvolve os diagramas.

- Desenvolvedor: André Pauleto. Desenvolver o sistema, garantir boa usabilidade, entregar no prazo e prestar suporte conforme a necessidade.

# Project practices and measurements

A equipe do projeto utilizará o OpenUP adaptado para abordar o desenvolvimento de conteúdo.

Backlog do projeto: mostra o progresso em relação ao total do que deve ser feito no projeto.

Iteração backlog: mostra o progresso em relação ao trabalho destinado a iteração atual.

Os testes serão efetuados pelo cliente após a entrega do sistema.

# Project milestones and objectives

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Iteration** | **Primary objectives** (risks and use case scenarios) | **Scheduled start or milestone** | **Target velocity** |
| I1 | Objetivos   1. Desenvolver ambos os casos de uso 2. Desenvolver os diagramas classes e de sequência | 16/11/2012 - 23/11/2012 | 15 |
| I2 | Objetivos   1. Documentação de Plano de Projeto, Visão e Estrutura de Design. 2. Codificação dos casos de uso | 24/11/2012-  30/11/2012 | 16 |

# Deployment

Será entregue após o termino da codificação dos casos de uso cadastrar e listar, e sera dado o suporte adequado ao sistema no tempo de duração de um ano.

# Lessons learned

Entre as lições aprendidas podemos citar: relação dos diagramas de classes e o diagrama de sequências com o código em sim, utilização do github, trabalhar em equipe, delegação de tarefas e designar as funções adequadas para cada tipo de perfil que existe na equipe.